# 🧩 📋 DANH SÁCH CÔNG VIỆC THEO MODULE CHÍNH – DỰ ÁN MATCHCV

## 1️⃣ Candidate Dashboard (My CVs) ,Base DataBasBase

### 🖥️ Frontend

- Thiết kế giao diện Dashboard: Sidebar + Table/Grid danh sách CV

- Nút “Create CV” và “Upload CV”

- Modal tạo CV mới (nhập tên, vị trí, mô tả)

- Upload file (PDF/DOCX) – preview tóm tắt

- Hiển thị trạng thái CV: Draft / Analyzed / Submitted

- Nút “Analyze”, “Rewrite”, “Export” trên mỗi CV

- Hiển thị AI Score, Evidence (sau khi phân tích)

### ⚙️ Backend

- API CVController: CRUD (Create, GetById, GetAll, Update, Delete)

- Tích hợp upload file (IFormFile → lưu local path / DB)

- Validate dung lượng, định dạng file

- Trả về metadata CV (tên, ngày tạo, trạng thái)

### 🧠 AI Integration

- Gọi API Analyzer để lấy điểm AI cho mỗi CV

- Lưu lại score, evidence, và thời điểm phân tích

- Hiển thị dạng card hoặc thanh score bar

### 🗃️ Database

- Bảng CV (Id, UserId, Title, FilePath, Score, Status, CreatedAt)

- Quan hệ UserId → Users

### 🧪 Test

- Test CRUD CV + upload

- Test hiển thị score AI

- Test phân quyền (chỉ user của mình xem CV của mình)

## 2️⃣ Auth + AI Rewrite

### 🖥️ Frontend

- Trang Login / Register / Forgot Password

- UI giữ style xanh navy trắng như Home

- Thông báo lỗi đăng nhập / quên mật khẩu

- Form Rewrite (chọn đoạn text → rewrite → accept / cancel)

- Hiển thị so sánh bản gốc & bản rewrite

### ⚙️ Backend

- AuthController: Register, Login, Refresh Token, Logout

- Role-based (Candidate / Recruiter / Admin)

- Middleware [Authorize] cho route riêng

- RewriteController: nhận text + JD context, trả lại text rewrite

### 🧠 AI Logic

- Gọi model (OpenAI GPT) để rewrite CV bullet

- Prompt giữ ngữ cảnh, độ trung thực, tránh tự bịa

- Giới hạn lượt rewrite theo License (Free/Pro)

### 🗃️ Database

- Bảng Users, Roles, UserRoles

- Bảng RewriteLogs (CVId, OldText, NewText, Date)

### 🧪 Test

- Kiểm tra JWT token, refresh, role

- Rewrite logic – có giữ đúng cấu trúc CV không

- Giới hạn rewrite Free/Pro hoạt động đúng

## 3️⃣ JD Analyzer (CV–JD Matching)

### 🖥️ Frontend

- Form nhập JD hoặc chọn file JD

- Dropdown chọn CV để so khớp

- Nút “Analyze CV–JD”

- Hiển thị Score 0–100 + danh sách kỹ năng trùng

- Evidence (đoạn văn bản trích ra từ CV)

- Tooltip giải thích điểm số

### ⚙️ Backend

- API AnalyzerController (POST CVId + JDText)

- Module Embedding + Cosine Similarity

- Caching embedding vector để tiết kiệm chi phí

- Trả JSON gồm: Score, Skills, Evidence

### 🧠 AI Logic

- Gọi API tạo embedding CV & JD

- Tính Cosine Similarity

- Trả về Score 0–100 + trích dẫn Evidence

- Lưu kết quả để so sánh lịch sử

### 🗃️ Database

- Bảng AnalyzerResults (CVId, JDText, Score, Skills, Evidence)

### 🧪 Test

- So khớp CV & JD thực tế (Software Engineer, Designer)

- Kiểm tra tốc độ phân tích (< 20s)

- Test cache vector (đỡ tốn API call)

## 4️⃣ Export & Template AI

### 🖥️ Frontend

- Giao diện chọn Template (Modern, Classic, Minimal)

- Chọn định dạng xuất: PDF / DOCX / JSON ATS

- Preview trước khi export

- Thông báo xuất thành công / lỗi

### ⚙️ Backend

- API ExportController: nhận cvId + format + template

- Dùng QuestPDF / OpenXML / JSON builder

- Thêm watermark cho Free users

- Lưu lịch sử export

### 🧠 AI Logic

- Gợi ý template phù hợp ngành nghề (developer, designer...)

- Tự động tạo title, summary ngắn nếu trống

- Gợi ý “best skill order” bằng AI

### 🗃️ Database

- Bảng ExportLogs (CVId, Format, Template, CreatedAt)

### 🧪 Test

- Kiểm tra định dạng PDF, DOCX, JSON

- Watermark Free/Pro hoạt động đúng

- Gợi ý template AI đúng ngành

## 5️⃣ Recruiter + Admin Dashboard

### 🖥️ Frontend

- Giao diện Recruiter Dashboard: danh sách JD + ứng viên nộp

- Trang tạo JD mới (title, skills, description)

- Trang License: nhập key, hiển thị quota Free/Pro

- Trang Admin: thống kê user, log, lượt gọi API

- Biểu đồ Score trung bình, ngành nổi bật

### ⚙️ Backend

- RecruiterController: CRUD JD, nhận CV nộp vào JD

- LicenseController: xác thực key, gán user

- AdminController: thống kê tổng user, CV, lượt AI call

- Gửi mail khi Recruiter nhận CV mới (tuỳ chọn LAN)

### 🧠 AI Logic

- AI tóm tắt CV nổi bật (Summary)

- AI gợi ý ứng viên phù hợp nhất với JD (Match Ranking)

- Admin Insight: thống kê ngành phổ biến, điểm trung bình

### 🗃️ Database

- Bảng JD, Applications, LicenseKey, AdminLogs

### 🧪 Test

- Test JD CRUD, nộp CV vào JD

- Test License Free/Pro hạn mức đúng

- Test biểu đồ thống kê Admin hiển thị đúng dữ liệu

## 🔄 Nhóm việc chung toàn team

| Nhóm | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| UI/UX | Thống nhất palette (#1A3E78, #EAF1FB, #FFFFFF), font Inter/Poppins |
| Database | Chuẩn hoá ERD, thêm seed data test CV, JD |
| AI Config | Setup API key, giới hạn quota, cache result |
| Security | Token Auth, validation input, upload file safe |
| Test LAN | Kiểm thử đa người dùng trong cùng LAN |
| Documentation | Cập nhật WDD, Flow Diagram, và hướng dẫn setup |